Väikehange „Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont“.

1. Üldandmed

1.1. Hankija: Kadrina Vallavalitsus

Registrikood: 75007824

Aadress: Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Lääne-Virumaa

Telefon: 322 5600

e-post: kadrina@kadrina.ee

1.2. Hanke eest vastutav isik on ehitusspetsialist Aivar Aruja (telefon 5187119, e-post aivar.aruja@kadrina.ee .

1.3. Hanke nimetus – Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont.

1.4. Hanke liik: väikehange

1.5. Hanke: tööde algus 18.04.2022 ja lõpp hiljemalt 30.09.2022 (Selle perioodi jooksul teostatakse töid kahes etapis:

I etapp 16. kuni 18. nädalal

II etapp 33. kuni 35. nädalal

1.6. Hankedokumendis kasutatakse termineid ja lühendeid järgmistes tähendustes:

Hankija – Kadrina Vallavalitsus, kes on hanke välja kuulutanud;

Pakkuja – isik, kes on esitanud (või kavatseb esitada) hankemenetluses pakkumuse;

Hankeleping (edaspidi Leping) – käesoleva hanke tulemusena Tellija ja Töövõtja vahel sõlmitud kirjalik vastastikuste varaliste kohustustega Leping, mille esemeks on ehitustööd;

Tellija – käesoleva hanke hankija, kes on edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlminud Lepingu;

Töövõtja – eduka pakkumuse esitanud pakkuja, kes on Tellijaga sõlminud Lepingu;

2. Hanke hankelepingu eseme lühike iseloomustus

Käesoleva hanke objektiks on Kadrina valla üldkasutatavate asfaltkatetega ja pinnatud teede-tänavate, platside taastus-remonttööde teostamine 2022. aastal vastavalt hankelepingus sätestatud tingimustele. Töövõtja teostab kõik hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud tööd, hangib kogu tööjõu, materjalid, töövahendid ja masinad, tagades tööde teostamise ohutuse.

3. Pakkuja kõrvaldamise alused, kvalifitseerimise tingimused ja esitatavate dokumentide loetelu

3.1. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkujal esitada kõrvaldamise aluste puudumist kinnitav kirjalik kinnitus.

3.2. Lähtuvalt ehitusseadustiku § 25 lõikest 1 peab pakkuja olema registreeritud MTR-s majandustegevusteatega, mille tegevusalaks on märgitud ehitamine ja tegevusala liigiks tee ehitamine.

3.3. Pakkuja peab hankelepingu täitmiseks omama või tal on võimalus hankelepingu täitmiseks kasutada seadet, millel on minimaalselt järgmine tehniline varustus:

3.3.1 materjali ettekande tigu (killustiku kogus fikseeritakse reostaadiga);

3.3.2 kompressor;

3.3.3 puhur;

3.3.4 veepaak;

3.3.5 bituumenemulsiooni koguse näidik;

3.3.6 bituumenemulsiooni temperatuuri näidik;

3.3.6 elektriline juhtimispult, mis võimaldab teostada ja juhtida järgmisi operatsioone – materjali etteandmist, bituumenemulsiooni doseerimist, suruõhu ja veega augu puhastamist tolmust, helisignaali andmist;

3.3.7 elektrooniline seade, mis võimaldab kontrollida emulsioonikulu kuupäevaliselt ja kellaajaliselt;

3.3.8 GPS-seade seadme asukoha jälgimiseks reaalajas.

Pakkujal esitada vastav kinnitus, et kasutab hankelepingu täitmiseks ühte eelnimetatud seadet. Kinnituses peab olema nimetatud seadme tüüp, mark, esitada seadme tehniline iseloomustus ja varustatus määral, et hankijal oleks võimalus kontrollida kasutatava seadme vastavust nõuetele.

Juhul, kui pakkuja ise nimetatud seadet ei oma, peab ta koos kinnitusega esitama ka seadme omaniku kirjaliku nõusoleku seadme kasutamiseks käesoleva riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu täitmiseks.

4. Tehniline kirjeldus

Hanke tehniline kirjeldus on esitatud hanke dokumendi lisana.

5. Hankelepingu tingimused

5.1. Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu hanke dokumendis ja edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud tingimustest ja andmetest lähtuvalt.

5.2. Hanke dokument, selle muudatused, hankija selgitused pakkujate päringutele ja edukaks tunnistatud pakkumus on hankelepingu lahutamatud osad.

5.3. Hankelepingu projekt on esitatud väikehanke dokumendi lisana.

6. Pakkumuse sisu

6.1. Pakkumuse sisuks on hankelepingu nõuetekohase täitmise maksumus.

6.2. Pakkumuse maksumuse ühikhinna sisse arvestatakse kõigi hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalike tööde, toimingute, materjalide jm kululiikide maksumused. Pakkumuse maksumuse ühikhind esitada nõuetekohasel pakkumuse esildisel (vorm lisatud).

6.3. Maksumuse ühikhind esitada ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga.

7. Juhend pakkumuse ettevalmistamiseks

7.1. Pakkumuse koostamisel lähtuda käesolevast hanke dokumendist ning Eesti Vabariigis kehtivatest normdokumentidest ja õigusaktidest. Pakkumus loetakse vastavaks, kui pakkuja on täitnud hanke dokumendis esitatud nõuded ja tingimused.

7.2. Pakkujal on võimalus enne pakkumuse koostamist tutvuda olukorraga Kadrina vallas kohapeal.

7.3. Pakkuja kohuseks on viivitamatult informeerida hankijat hankedokumentides avastatud vigadest.

7.4. Pakkumuse koostamisel peab pakkuja arvesse võtma kõik käesoleva hanke tulemusena sõlmitava hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud tööd ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumendis ja selle lisades, kuid mis on tavapäraselt vajalikud hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks.

7.5. Pakkuja peab esitama volikirja pakkuja esindamiseks juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik ei ole äriregistri registrikaardile kantud isikuna, kes omab juriidilise isiku esindamise õigust.

8. Pakkumuste vormistamine, esitamine

8.1. Pakkumus tuleb esitada digitaalselt.

9. Pakkumuste esitamise tähtpäev

9.1. Pakkumused esitada hiljemalt 07.04.2022, kell 10:00.

9.2. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile kadrina@kadrina.ee

Pakkuja peab veenduma, et pakkumus jõudis kohale – paluda tagasisidet pakkumuse kättesaamise kohta.

9.3. Hankedokumentide punktis 9.1. nimetatud tähtpäevast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.

10. Pakkumuste avamine

10.1. Õigeaegselt laekunud pakkumused avatakse 7.04.2022, kell 10:15.

10.2. Pakkumuste avamise protokolli koopia väljastatakse kõikidele pakkujatele kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamisest arvates pakkumuses esitatud pakkuja e-posti aadressile.

11. Pakkumuste hindamine

11.1. Hankija hindab kõiki kvalifitseerud pakkujate poolt esitatud vastavaks tunnistatud pakkumusi.

11.2. Pakkumuste hindamise aluseks on pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta.

11.3. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse kõige madalama hinnaga pakkumus.

12. Pakkumuste tagasilükkamine

12.1. Pakkumus lükatakse tagasi, kui:

12.1.1. pakkuja ei kvalifitseeru;

12.1.2. pakkumus ei vasta käesoleva lihthanke dokumendis esitatud tingimusele;

12.1.3. pakkuja on esitanud lisatingimusi.

12.2. Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui kõige madalama hinnaga pakkumus ületab hankelepingu eeldatava maksumuse ja hankija finantseerimisvõimalused.

13. Selgituste saamine

13.1. Selgituste saamiseks saata päring hankija e-posti aadressile aivar.aruja@kadrina.ee

13.2. Nii hankija selgitused kui ka hankija põhjendatud otsused pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks tunnistamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise kohta edastab hankija elektrooniliselt pakkuja e-posti aadressile.

14. Lisad

1. Pakkumuse maksumuse esildis

2. Tehniline kirjeldus