Hankedokument

- Üldandmed

  - Hankija andmed: Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, 45201 Kadrina, telefon 322 5600, e-post: kadrina@kadrina.ee.

  - Hanke nimetus: „Kadrina paisjärve uuringud” .

  - Hanke liik: Alla lihthanke piirmäära.

  - Hanke eest vastutav isik, kellelt saab täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta: keskkonnaspetsialist Lea Uueni, telefon +372 5342 2783, e-post:

lea.uueni@kadrina.ee.

  - Maksetingimused: hankija ei rakenda ettemaksu. Tasumine toimub tööde üleandmis- ja vastuvõtmisakti ja tööde teostamise järgselt esitatud arve alusel.

  - Objektiga on võimalik tutvuda kohapeal iseseisvalt või kokkulepitud ajal.

  - Alltöövõttu on lubatud kasutada 50% ulatuses.

2. Andmed hankeobjekti kohta

2.1. Asukoht: Kadrina alevik, Kadrina paisjärv, katastritunnus 27305:003:0251.

2.2. Eelnevalt teostatud uuringud:

2018. aastal teostas Eesti Maaülikool uuringu „Kadrina paisjärve korrashoiumeetmete vajaduse hindamine“. Uuringu tulemusena toodi välja, et paisjärve probleemiks on tema madalus. Uuringu alusel muudaks paisjärve suurem sügavus aluspõhja kivimite kaevamisel veekvaliteeti ning toiduahelat efektiivsemaks, kuid aluspõhja kivimite tõttu on suurema sügavuse saavutamine vähetõenäoline ning eeldaks lisauuringuid, et selgitada välja võimalik kaevamissügavus ja mõju veekogu ökoloogilisele ja hüdroloogilisele režiimile.

2.3. Piirangud:

Loobu jõgi, millel asub ka Kadrina paisjärv, kuulub keskkonnaministri 15.06.2004 määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis-ja elupaikade nimistu„ § 1 ja 2 p 41 kohaselt lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või veekogu lõikude nimistusse, millel on vastavalt looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 51 lg keelatud muuhulgas ka veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine. LKS § 51 lg 11 alusel on nimetatud tegevus lubatud vaid juhul, kui sellega parandatakse kalade kudemisvõimalusi. Kui veekogu süvendamisel ei piirduta paisjärve kogunenud sette eemaldamisega, on tegemist veekogu loodusliku sängi muutmisega. Loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine on lubatud juhul, kui see parandab kalade kudemisvõimalusi.

3. Hanke tehniline kirjeldus

3.1. Kadrina paisjärve seisundi parandamise võimaluste uuringud süvendamise teel;

3.1.1.Teostada paisjärve geoloogiline uuring, selgitades välja võimalik kaevamissügavus ja mõju veekogu ökoloogilisele ja hüdroloogilisele režiimile;

3.1.1.1. uuringuid teostada vähemalt 2 m sügavuseni paisjärve mineraalsest põhjast;

3.1.2. paisjärves setete paksuse, leviku, jaotumise ja osakaalu ning setete eemaldamise vajaduse hindamine;

3.1.2.1.vähemalt 50 uuringupunkti kogu paisjärve ulatuses;

3.1.3. paisjärve süvendamisel paisutuse mõjuala ulatus ja mõju lähiümbruskonna pinna- ja põhjavee režiimile;

3.1.4. paisjärve sügavuse suurendamisel võimalikud kaasnevad keskkonnamõjud;

3.1.5. süvendamise mõju paisu ja kalapääsu toimimisele, vooluhulkadele, veetasemele ja

muudele teguritele;

3.2. Paisjärve seisundi parandamise võimalused järve pindala vähendamise teel.

3.3. Jõe-elustiku eksperdi hinnang mõlema alternatiivi (3.1. ja 3.2.) mõjust kalade kudemistingimustele.

3.4. Insenertehnilise lahenduse eskiis (kaasnevad tööde liigid, mahud ja suurusjärguline hind).

Uuringust peab selguma alternatiivide teostatavus ja nende kogumaksumus (ehitustegevus + hooldus) ca järgmise 20 aasta jooksul.

4. Hanke täitmise tähtaeg 1.oktoober 2021

5. Nõuded pakkuja kvalifikatsioonile

5.1. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba hüdrogeoloogiliste uuringute alal;

5.2. Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, projekteerimise kompetentsiga;

5.3. Keskkonnamõju hindamise litsents;

5.4. Jõe elustiku ekspert varasema jõe elupaikade taastamisalase uuringu kogemusega.

Pakkumisele lisada pakkuja kvalifikatsiooni ja kompetentsi tõendavate dokumentide koopiad.

6. Pakkuja töökogemus

6.1. Pakkuja peab olema teostanud vähemalt kahe järve või paisjärve uuringu, mis käsitleb järve ökoloogilist taastamist.

Pakkumusele lisada teostatud tööde loetelu.

6.2. Pakkuja peab olema teostanud vähemalt kahe järve või paisjärve puudutava hüdrotehnilise eelprojekti või põhiprojekti, mis sisaldavad hüdrotehnilisi arvutusi ja ehitustööde maksumuse arvutusi.

Pakkumusele lisada teostatud tööde loetelu.

6.3. Pakkuja peab olema teostanud vähemalt kaks vee elustiku uuringut, mis puudutavad elupaikade taastamist.

Pakkumusele lisada teostatud tööde loetelu.

7. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine

7.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt hankedokumentide sätetele.

7.2. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumused igal ajal, kui selgub, et kvalifitseeritud pakkuja lakkab vastamast pakkujale seaduse või hankedokumentidega esitatud nõuetel;

7.3. Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hindamisele.

8. Pakkumuste vastavuse kontroll ja vastavaks tunnistamine

8.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele.

8.2. Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused: hankija kontrollib maksuvõlgnevuste puudumist e-maksuameti kaudu

8.3. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumentides esitatud tingimustega.

8.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud tingimustele.

9. Pakkumuse hindamine

9.1. Hankija võrdleb ja hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi.

9.2. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus on madalaim.

9.3. Hankedokumentides reguleerimata küsimustes jõutakse pakkujaga kokkuleppele läbirääkimiste teel.

10. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkumus peab olema jõus 90 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.

11. Pakkumuse esitamine

11.1. Pakkumus esitada eesti keeles, kirjalikus vormis, digitaalselt allkirjastatuna

e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee  hiljemalt 27 aprillil 2021 kell 10.00.

11.2. Pakkumused avatakse 27. aprillil 2021 kell 10.15.

11.3. Pakkumuse esitamisega seotud kulutusi Hankija ei hüvita.

11.4. Pakkumus peab sisaldama:

11.4.1. Pakkuja nimi, aadress ja registrikood;

11.4.2. Pakkumuse kogumaksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga

Maksumuse arvutamisel peab pakkuja, tuginedes oma ametialasele professionaalsusele, võtma arvesse kõik kulud (transport, sõit objektile ja objektilt lahkumine jne), mis on vajalikud töö korrektseks teostamiseks.

11.4.3. Alltöövõtja kaasamisel esitada alltöövõtja andmed ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;

11.4.4. Varasemate töökogemuste loetelu vabas vormis vastavalt hankedokumendi punkt 6 toodule.

12. Pakkumuste tagasilükkamine

Hankijal on õigus üks või enam pakkumust tagasi lükata, kui:

12.1. Esitatud pakkumuste maksumused ületavad Hankija vahendeid ja hange ei ole sellise

maksumusega Hankijale otstarbekas;

12.2. Hanke korraldamiseks vajalikud tingimused on oluliselt muutunud ja muudavad hanke

realiseerimise võimatuks või mittevajalikuks;

12.3.Hankija saadab teate kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta kõigile pakkumuse esitanud

pakkujatele.

12. 4. Hankija peab vajadusel läbirääkimisi.

13. Otsuste teatavakstegemine

13.1. Hankija saadab kõigile pakkujatele pakkumuste avamise protokolli ja edukaks tunnistatud pakkumuse kohta otsuse e-posti kaudu. Otsuse teatamine on aluseks eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks.